**Semana 12**

Total de actividades propuestas en el plan de trabajo completadas: (modificación hecha)

* Definición del Proyecto
* Plan de Iteración
* Acta de Reuniones evidenciada en Trello
* Especificación de Requerimientos
* Prototipo inicial de Interfaz de Usuario
* Historias de Usuario
* Épicas
* Product Backlog
* Sprint Planning
* Diagramas del Modelo de vistas 4+1
* Especificación de casos de uso
* Modelo Entidad-Relación
* Base de Datos Funcional

Actividades en curso:

* Plataforma Web Funcional

Actividades pendientes:

* Visualización de Datos (modelos estadísticos)
* Plan de soporte

Total de Actividades Propuestas: 16

Actividades Completadas: 13

Actividades en Curso: 1

Actividades Pendientes: 2

**Avance del proyecto en base a las actividades:**

**(13 / 16) \* 100 = 81,25%**

Componentes del Plan de trabajo:

Total de horas: **1800 hh**

Horas usadas: **1464 hh**

**HH disponibles: 336 hh**

**Avance del proyecto en términos de HH:**

**(1688 / 1800) \* 100 = 93,7%**

**Avance total = (81,25 + 93,7) / 2 ​ = 174,95 / 2 = 87,475%**

**El avance total del proyecto es del 87,475%**.